Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Y GRÁFICO DE GANTT

Ingeniería en Computación Inteligente

María Fernanda Barrón Álvarez

Leslie Miroslava Benítez Marín

Leonardo Merino Garfias

11.05.2026

Contenido

Matriz de Responsabilidades (RACI)	1

Gráfico de Gantt	3

Distribución por Sprint	3

Carga por Integrante	4

Referencias	4

# Matriz de Responsabilidades (RACI)

La matriz RACI asigna a cada paquete de trabajo del EDT un nivel de participación para cada miembro del equipo. Los roles se definen como:

- R (Responsible / Responsable): Ejecuta la tarea. Es quien realiza el trabajo.

- A (Accountable / Aprobador): Rinde cuentas por la tarea. Autoriza y valida el entregable.

- C (Consulted / Consultado): Se le consulta antes o durante la ejecución. Aporta información o criterio.

- I (Informed / Informado): Se le mantiene informado del avance o resultado, pero no participa directamente.

| Código WBS | Paquete de Trabajo | Fernanda Barrón (PM) | Leslie Benítez (Frontend) | Leonardo Merino (Backend) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Resumen Ejecutivo | R / A | I | I |
| 1.2.1 | Problema | R / A | C | C |
| 1.2.2 | Objetivo general | R / A | C | C |
| 1.2.3 | Alcance | R / A | C | C |
| 1.2.4 | Stakeholders | R / A | I | I |
| 1.3.1 | Estudio de mercado | C | R | I |
| 1.3.2 | Competencia | C | R | I |
| 1.3.3 | Justificación del proyecto | A | R | C |
| 1.4.1 | Factibilidad técnica | I | C | R |
| 1.4.2 | Factibilidad económica | A | I | R |
| 1.4.3 | Factibilidad operacional | R / A | I | C |
| 1.5.1 | Requerimientos funcionales | A | R | R |
| 1.5.2 | Requerimientos no funcionales | A | R | R |
| 1.6.1 | Metodología seleccionada | R / A | I | I |
| 1.6.2 | Justificación de metodología | R / A | I | I |
| 1.6.3 | Fases del proceso (Sprints) | A | R | R |
| 1.7.1 | Identificación de funciones (ILF, EIF, EI, EO, EQ) | I | C | R |
| 1.7.2 | Cálculo de UFP y FP ajustados | I | I | R / A |
| 1.7.3 | Estimación de esfuerzo, tiempo y costo | A | I | R |
| 1.8.1 | EDT | R / A | I | I |
| 1.8.2 | Cronograma | R / A | C | C |
| 1.8.3 | Roles del equipo | R / A | I | I |
| 1.9.1 | Avances reales | R / A | C | C |
| 1.9.2 | Actividades realizadas | A | R | R |
| 1.9.3 | Evidencias del prototipo | I | R | R |
| 1.9.4 | Trabajo por sprints | A | R | R |
| 1.10 | Control del Proyecto (EVM) | R / A | I | C |
| 1.11 | Gestión de Riesgos | R / A | C | C |
| 1.12 | Gestión de Calidad (ISO 25010) | A | R | R |
| 1.13.1 | Resultados | R | C | C |
| 1.13.2 | Problemas encontrados | R | C | C |
| 1.13.3 | Recomendaciones | R | C | C |
| 1.14 | Anexos | A | R | R |

## Gráfico de Gantt

Son las funciones visibles para el usuario. En resumen, en el proyecto, los requerimientos

## Distribución por Sprint

El proyecto se desarrolla en 8 semanas organizadas en 4 Sprints. A continuación se presenta el cronograma de actividades con la asignación de semanas por paquete de trabajo.

| Sprint | Semanas | Hito / Entregable principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1-2 | Prototipo funcional navegable con estructura completa del sitio |
| Sprint 2 | Semana 3-4 | Galería funcional de renders con diseño responsivo |
| Sprint 3 | Semana 5-6 | Sección de servicios completa y coherente visualmente |
| Sprint 4 | Semana 7-8 | Sistema publicado, funcional y optimizado en Hostinger VPS |

## Carga por Integrante

| Integrante | Rol | Semanas de actividad intensiva | Actividad constante |
| --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón | Project Manager | S1-S2 (planificación), S7-S8 (cierre) | Supervisión, seguimiento y comunicación con stakeholder durante las 8 semanas |
| Leslie Miroslava Benítez | Desarrolladora Frontend | S3-S6 (Sprints 2 y 3) | Apoyo en requerimientos, calidad y evidencias |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador Backend | S1-S2 (Sprint 1), S7-S8 (Sprint 4) | Apoyo en estimación, factibilidad técnica y calidad |

# Referencias

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill.

- Project Management Institute. (2017). Guía del PMBOK (6ª ed.). PMI.