Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

RECURSOS

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO

Ingeniería en Computación Inteligente

María Fernanda Barrón Álvarez

Leslie Miroslava Benítez Marín

Leonardo Merino Garfias

10.03.2026

Contenido

Recursos	1

Recursos Humanos	1

Descripción	1

¿Cuándo se requiere?	1

Tiempo	1

Reporte de disponibilidad	2

Recursos de software utilizables	2

Descripción	2

¿Cuándo se requiere?	2

Tiempo	2

Reporte de disponibilidad	3

Recursos del entorno	3

Descripción	3

¿Cuándo se requiere?	3

Tiempo	3

Reporte de disponibilidad	4

Conclusión	4

Referencias	4

# Recursos

Durante la etapa de estimación de recursos para el desarrollo de software, se toman en cuenta 3 categorías de recursos de ingeniería de software: personal, componentes de software reutilizables y el entorno de desarrollo. Cada una de estas categorías tiene 4 características: descripción del recurso, un informe de disponibilidad, cuánto se requerirá el recurso y el tiempo durante el cual el recurso se aplicará.

## Recursos Humanos

Para el desarrollo del portafolio de arquitecto se estima

| ### Descripción | ### ¿Cuándo se requiere? | ### Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Leonardo Merino Garfias. Desarrollador Backend. Responsable de la estructura base del sistema, configuración del servidor, organización de archivos, optimización de carga y despliegue final del sitio. | Principalmente durante el Sprint 1 (semanas 1-2) para la construcción de la estructura base, y durante el Sprint 4 (semanas 7-8) para las pruebas finales, optimización y despliegue en el hosting. Disponible para soporte durante los Sprints intermedios. | 8 semanas (actividad intensiva en semanas 1-2 y 7-8) |
| Leslie Miroslava Benítez Marín Desarrolladora Frontend. Responsable del diseño visual, maquetación de las secciones del portafolio, implementación de la galería de renders, efectos visuales, diseño responsivo y experiencia de usuario. | Principalmente durante el Sprint 2 y Sprint 3 (semanas 3-6) para el desarrollo de la interfaz visual, la galería de proyectos, el catálogo de servicios y los ajustes de diseño responsivo. Disponible para soporte en los demás Sprints. | 8 semanas (actividad intensiva en semanas 3-6) |
| María Fernanda Barrón Álvarez Project Manager. Responsable de la supervisión general del proyecto, coordinación del equipo, comunicación directa con el arquitecto freelancer (stakeholder), recopilación de retroalimentación y aseguramiento de que los entregables cumplan con los objetivos planteados. | Durante las 8 semanas completas del desarrollo. Su participación es constante ya que debe supervisar cada Sprint, gestionar la comunicación con el cliente y asegurar que la retroalimentación se incorpore oportunamente. | 8 semanas (actividad constante) |

### Reporte de disponibilidad

Reporte de disponibilidad: Los tres integrantes del equipo son estudiantes de Ingeniería en Computación Inteligente y cuentan con disponibilidad durante todo el semestre. La distribución de roles permite que la carga de trabajo sea equilibrada a lo largo del proyecto, evitando cuellos de botella. En caso de requerir apoyo adicional en alguna fase, cualquier miembro del equipo puede colaborar fuera de su periodo de mayor actividad.

## Recursos de software utilizables

Para el desarrollo del portafolio se utilizarán tecnologías web estándar y herramientas de software libre que no generan costos de licenciamiento.

| ### Descripción | ### ¿Cuándo se requiere? | ### Tiempo |
| --- | --- | --- |
| HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla). Lenguajes base para la estructura, diseño y funcionalidad del sitio web. No se emplearán frameworks, lo que reduce la complejidad y las dependencias externas. | Desde el inicio del desarrollo (Sprint 1) y durante todo el proyecto. HTML y CSS se utilizan desde la estructura base; JavaScript se incorpora a partir del Sprint 2 para efectos visuales e interactividad. | 8 semanas |
| Visual Studio Code. Editor de código gratuito utilizado por todo el equipo para la escritura y edición del código fuente. | Desde el Sprint 1 hasta el cierre del proyecto. | 8 semanas |
| GitHub. Plataforma de control de versiones utilizada para la gestión colaborativa del código, seguimiento de cambios y respaldo del proyecto. | Desde el Sprint 1 hasta el cierre del proyecto. Es fundamental para la coordinación entre el desarrollador backend y la desarrolladora frontend. | 8 semanas |
| Herramientas de optimización de imágenes (por ejemplo, TinyPNG, Squoosh). Utilizadas para comprimir y optimizar los renders 3D sin perder calidad visual, garantizando tiempos de carga rápidos. | Principalmente durante los Sprints 2 y 3, al momento de integrar las imágenes de renders y proyectos al portafolio. | Semanas 3-6 |
| Navegadores web (Chrome, Firefox, Safari). Utilizados para pruebas de compatibilidad, diseño responsivo y depuración durante el desarrollo. | Durante todo el desarrollo, con mayor intensidad en las fases de pruebas (Sprints 3 y 4). | 8 Semanas |

### Reporte de disponibilidad

Todas las herramientas de software mencionadas son gratuitas, de código abierto o de uso libre, y se encuentran disponibles para descarga e instalación inmediata. No existen restricciones de licenciamiento que puedan afectar el desarrollo del proyecto. El equipo ya cuenta con experiencia previa en el uso de estas herramientas.

## Recursos del entorno

--

| ### Descripción | ### ¿Cuándo se requiere? | ### Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Laptops personales de los integrantes del equipo. Equipos de cómputo portátiles con capacidad suficiente para ejecutar editores de código, navegadores web y herramientas de diseño. Cada miembro del equipo trabaja desde su propio equipo. | Desde el inicio del proyecto (Sprint 1) hasta el cierre (Sprint 4). | 8 semanas |
| Conexión a internet. Necesaria para el uso de GitHub, descarga de recursos, pruebas en línea, comunicación con el stakeholder y despliegue del sitio. | Durante todo el desarrollo del proyecto | 8 semanas |
| Servicio de hosting (Hostinger VPS). Servidor privado virtual contratado en Hostinger para alojar el portafolio digital. Se utilizará Nginx como servidor web en conjunto con Flask y Gunicorn para servir los archivos estáticos del sitio. Esta configuración ofrece un rendimiento estable, control sobre el entorno del servidor y capacidad de escalar si el proyecto lo requiere en el futuro. Contemplado dentro del presupuesto del proyecto ($1,000 MXN por el primer año). | Se requiere a partir del Sprint 4 (semanas 7-8) para el despliegue del sistema. | A partir de la semana 7, con renovación anual |
| Dominio web. Registro de un nombre de dominio personalizado para el portafolio del arquitecto. Contemplado dentro del presupuesto ($500 MXN por el primer año) | Se requiere a partir del Sprint 4 (semanas 7-8) para la publicación del sitio. | A partir de la semana 7, con renovación anual |

### Reporte de disponibilidad

Las laptops personales están disponibles de manera inmediata ya que son propiedad de cada integrante. La conexión a internet está disponible tanto en los domicilios de los integrantes como en las instalaciones de la universidad. El hosting y el dominio serán contratados previo al Sprint 4 para garantizar el despliegue oportuno del sistema; su costo está contemplado dentro del presupuesto total del proyecto ($3,000 MXN).

# Conclusión

El análisis de recursos confirma que el proyecto del Portafolio Digital para Arquitecto Freelancer cuenta con todo lo necesario para su desarrollo. En cuanto a recursos humanos, el equipo de tres integrantes cubre de manera equilibrada los roles de desarrollo backend, frontend y gestión del proyecto, con una distribución de actividades alineada a los Sprints definidos en la metodología Scrum. Los recursos de software son en su totalidad herramientas gratuitas y de libre acceso con las que el equipo ya tiene experiencia, lo que elimina riesgos de licenciamiento o curvas de aprendizaje prolongadas. Finalmente, los recursos del entorno (laptops personales, conectividad, hosting y dominio) están disponibles o serán adquiridos dentro del presupuesto establecido. No se identifican dependencias críticas ni restricciones que comprometan la ejecución del proyecto dentro del plazo y presupuesto planificados.

# Referencias

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill.