Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

PORTAFOLIO PARA ARQUITECTO FREELANCER

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO

Ingeniería en Computación Inteligente

María Fernanda Barrón Álvarez

Leslie Miroslava Benítez Marín

Leonardo Merino Garfias

12.05.2026

- Contenido

1.	Resumen Ejecutivo	1

Objetivo	1

Beneficios	1

Costo Estimado	1

Duración	1

2.	Descripción del Proyecto	1

Problema	1

Objetivo General	2

Alcance	2

Stakeholders	2

3.	Análisis de Negocio	2

Estudio de Mercado	3

Competencia	3

Justificación del Proyecto	3

4.	Factibilidad	3

Técnica	3

Económica	3

Operacional	3

5.	Requerimientos	3

Funcionales	3

No Funcionales	4

6.	Metodología	4

Metodología selecciona	4

Justificación	4

Fases del Proceso	4

7.	Estimación de Puntos de Función	4

8.	Plan de Proyecto	4

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)	4

Cronograma (fechas, duración, responsables)	4

Roles de Equipo	4

9.	Ejecución del Proyecto	4

Avances Reales	5

Actividades Realizadas	5

Evidencias del Prototipo	5

Trabajo por Sprints	5

10.	Control del Proyecto (EVM)	5

11.	Gestión de Riesgos	5

12.	Gestión de Calidad	5

13.	Conclusiones	5

Resultados	5

Problemas Encontrados	5

Recomendaciones	6

14.	Bibliografía	6

15.	Anexos	6

- Resumen Ejecutivo

- Objetivo

Desarrollar un portafolio digital tecnológicamente optimizado que fortalezca la presencia profesional de un arquitecto freelancer y facilite la promoción de servicios de diseño y remodelación mediante renders 3D y visualización arquitectónica avanzada.

- Beneficios

El portafolio digital proporcionará al arquitecto una plataforma profesional para exhibir sus proyectos, reemplazando la dependencia actual del boca a boca como único medio de difusión. Entre los beneficios principales se encuentran: la captación de nuevos clientes a través de presencia digital, el ahorro en material impreso, la reducción de tiempo en presentaciones presenciales, y la mejora significativa en imagen profesional y diferenciación competitiva frente a otros profesionales del sector local.

- Costo Estimado

El costo total del desarrollo es de $3,000 MXN, que incluye el diseño, desarrollo, despliegue del sistema, hosting del servidor ($1,000 MXN) y registro de dominio ($500 MXN) por el primer año. Los costos operativos anuales a partir del segundo año se estiman en $2,000 MXN.

- Duración

El proyecto tiene una duración estimada de 8 semanas, organizadas en 4 Sprints de 2 semanas cada uno, siguiendo la metodología Scrum.

- Descripción del Proyecto

- Problema

Actualmente, muchos arquitectos independientes a nivel local carecen de una plataforma digital que les permita presentar sus proyectos de manera integral, profesional y accesible. En el caso específico que aborda este proyecto, el arquitecto freelancer cuenta únicamente con su número telefónico como medio de contacto, sin presencia en redes sociales ni un portafolio digital que respalde y comunique visualmente su experiencia, capacidades y estilo de trabajo.

Esta situación provoca que la difusión de sus servicios dependa casi exclusivamente de la recomendación directa o "boca a boca", un mecanismo limitado que reduce significativamente el alcance, la visibilidad y las oportunidades de crecimiento profesional. La ausencia de un portafolio digital impide mostrar adecuadamente renders 3D, planos técnicos, procesos de diseño y proyectos ejecutados, elementos fundamentales para generar credibilidad y confianza en clientes potenciales.

- Objetivo General

Desarrollar un portafolio digital tecnológicamente optimizado que fortalezca la presencia profesional del arquitecto freelancer y facilite la promoción de servicios de diseño y remodelación mediante renders 3D y visualización arquitectónica avanzada.

- Alcance

Lo que incluye el proyecto:

- Diseño de la estructura del portafolio digital.

- Desarrollo de un sitio web profesional.

- Creación de secciones: inicio, portafolio de proyectos, galería de renders, servicios, perfil profesional y contacto.

- Integración de imágenes de renders 3D y planos.

- Diseño responsivo para distintos dispositivos.

Lo que no incluye el proyecto:

- Desarrollo de una plataforma de pagos.

- Gestión de redes sociales.

- Producción de renders (solo su exhibición).

- Administración de redes sociales.

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

- Stakeholders

- Arquitecto freelancer (Stakeholder principal): Usuario directo del sistema y principal beneficiario, quien proporcionará el material gráfico y definirá los contenidos a exhibir.

- Clientes potenciales: Usuarios finales que navegarán el portafolio para evaluar los servicios del arquitecto.

- Equipo de desarrollo: Responsable del diseño, desarrollo e implementación del sistema.

- Análisis de Negocio

- Estudio de Mercado

El crecimiento del trabajo freelance y la digitalización del sector de la construcción han impulsado la demanda de servicios arquitectónicos independientes. Los clientes buscan soluciones visuales que les permitan ver el trabajo del arquitecto para comparar su idea con los acabados y técnicas que maneja, siendo los renders 3D un elemento de ayuda y de los principales factores de decisión.

El análisis del mercado muestra que pocos arquitectos cuentan con sitios web profesionales, optimizados para dispositivos móviles y con galerías interactivas de renders. La mayoría solo hace uso de redes sociales como Facebook o Instagram, e incluso algunas páginas con filtros para buscar arquitectos solo muestran el nombre pero no permiten ver su trabajo.

- Competencia

Plan Reforma: Directorio de arquitectos y decoradores con un diseño simple. En las múltiples búsquedas realizadas no arrojó resultados para Aguascalientes. Es un buscador, no un portafolio individual.

La Construcción Aguascalientes: Catálogo de arquitectos que al seleccionar un profesional solo muestra información de contacto y calificación, pero ninguna muestra de su trabajo.

STVX Arquitectos: Página que muestra proyectos arquitectónicos pero no identifica al arquitecto que los realizó ni ofrece su contacto directo. Es más cercana a lo propuesto pero sigue sin ser un portafolio individual.

- Justificación del Proyecto

Todos los productos encontrados en el mercado local son catálogos de arquitectos sin muestras de trabajo, lo que representa una gran oportunidad para el proyecto. El desarrollo de un portafolio digital individual con exhibición optimizada de renders 3D permite al arquitecto diferenciarse significativamente de la competencia, proyectar una imagen profesional sólida y ampliar su alcance más allá de las recomendaciones personales.

- Factibilidad

- Técnica

El proyecto se considera técnicamente factible. Se utilizarán tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript vanilla) que son ampliamente accesibles y bien documentadas. El equipo de desarrollo cuenta con las competencias requeridas como estudiantes de Ingeniería en Computación Inteligente. Las herramientas de desarrollo son gratuitas (Visual Studio Code, GitHub). El sistema será desplegado en un Hostinger VPS utilizando Nginx y Flask + Gunicorn para servir los archivos estáticos, lo que ofrece rendimiento estable y capacidad de escalar. El diseño responsivo garantiza compatibilidad multiplataforma. Al tratarse de un sitio informativo sin datos sensibles, los requerimientos de seguridad se cubren con configuraciones estándar de hosting y certificados SSL.

- Económica

| Concepto | Monto (MXN) |
| --- | --- |
| Costos Iniciales de Inversión |  |
| Servidor / Hosting (primer año) | $1,000 |
| Dominio web (primer año) | $500 |
| Desarrollo del sistema | $1,500 |
| Herramientas de desarrollo (software libre) | $0 |
| Capacitación del stakeholder | $0 |
| Total Inversión Inicial | $3,000 |
| Costos Operativos Anuales |  |
| Renovación de hosting | $1,000 |
| Renovación de dominio | $500 |
| Mantenimiento y actualizaciones menores | $500 |
| Total Costos Operativos/año | $2,000 |
| Beneficios Esperados Anuales |  |
| Captación de al menos 2 clientes nuevos al año | $10,000 |
| Ahorro en material impreso | $1,500 |
| Ahorro de tiempo en presentaciones presenciales | $2,700 |
| Mejora en imagen profesional (beneficio intangible) | $2,000 |
| Total Beneficios/año | $16,200 |

Evaluación Económica:

- Beneficio Neto Anual = $16,200 − $2,000 = $14,200

- ROI = ($14,200 / $3,000) × 100 = 473%

- Payback = $3,000 / $14,200 = 0.21 años (≈ 2.5 meses)

- Operacional

El proyecto cuenta con el apoyo directo del arquitecto freelancer, quien durante la entrevista expresó un interés claro en contar con su propio portafolio digital para exhibir sus renders y proyectos. Se comprometió a proporcionar el material gráfico necesario y a participar en la definición de contenidos. El sistema no modifica los procesos actuales del arquitecto sino que añade un canal de exhibición. La capacitación requerida es mínima y los usuarios finales no requieren capacitación alguna. No existen consideraciones éticas o legales adversas.

- Requerimientos

- Funcionales

- RF01: El sistema debe mostrar un encabezado con el nombre completo y profesión del arquitecto.

- RF02: El sistema debe incluir una galería de renders 3D en formato grid con imágenes optimizadas.

- RF03: La galería debe incluir efecto hover y vista ampliada (modal) al seleccionar una imagen.

- RF04: El sistema debe presentar un catálogo de servicios con tarjetas o bloques visuales, incluyendo breve descripción por servicio (diseño residencial, remodelación, renders 3D, diseño de interiores).

- RF05: El sistema debe incluir una sección de contacto con información del arquitecto.

- RF06: El sistema debe contar con navegación interna entre secciones (inicio, portafolio, servicios, contacto).

- RF07: El sistema debe permitir scroll suave entre secciones.

- No Funcionales

- RNF01: El sitio debe ser responsivo y funcionar correctamente en desktop, tablet y móvil.

- RNF02: El tiempo de carga de la página principal no debe exceder 3 segundos en una conexión estándar.

- RNF03: Las imágenes de renders deben estar optimizadas para web sin pérdida significativa de calidad visual.

- RNF04: El diseño debe ser minimalista, moderno y centrado en lo visual, siguiendo principios UX/UI.

- RNF05: El sistema debe contar con certificado SSL para navegación segura.

- RNF06: El sistema debe ser compatible con los navegadores principales (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

- RNF07: La estructura del código debe ser modular para facilitar futuras actualizaciones y ampliaciones.

- Metodología

- Metodología selecciona

…

- Justificación

..

- Fases del Proceso

--

- Estimación de Puntos de Función

...

- Plan de Proyecto

- EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

…

- Cronograma (fechas, duración, responsables)

..

- Roles de Equipo

--

- Ejecución del Proyecto

- Avances Reales

…

- Actividades Realizadas

..

- Evidencias del Prototipo

--

- Trabajo por Sprints

--

- Control del Proyecto (EVM)

...

- Gestión de Riesgos

...

- Gestión de Calidad

...

- Conclusiones

-.

- Resultados

…

- Problemas Encontrados

..

- Recomendaciones

--

- Bibliografía

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill.

- Anexos

-.