Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

BITÁCORA

DE TRABAJO

Ingeniería en Computación Inteligente

María Fernanda Barrón Álvarez

Leslie Miroslava Benítez Marín

Leonardo Merino Garfias

10.03.2026

Contenido

Semana 2 al 6 de marzo	1

Día 1: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto	1

Asistencia y Participación	1

Actividades Ejecutadas	2

Gestión de Riesgos e Incidencias	2

Día 2: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto	3

Asistencia y Participación	3

Actividades Ejecutadas	4

Gestión de Riesgos e Incidencias	4

Día 3: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto	4

Asistencia y Participación	5

Actividades Ejecutadas	5

Semana 9 al 13 de marzo	6

Día 1: Estimación de Recursos	6

Asistencia y Participación	6

Actividades Ejecutadas	7

Gestión de Riesgos e Incidencias	7

Día 2: Estimación de Recursos	8

Asistencia y Participación	8

Actividades Ejecutadas	9

Semana 30 de marzo a 1 de abril	10

Día 1: Definición de Requerimientos	10

Asistencia y Participación	10

Actividades Ejecutadas	11

Gestión de Riesgos e Incidencias	12

Semana del 4 de mayo al 8 de mayo	13

Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades	13

Asistencia y Participación	13

Actividades Ejecutadas	14

Día 2: Elaboración del Gráfico de Gantt y Revisión del Documento	15

Asistencia y Participación	15

Actividades Ejecutadas	15

Gestión de Riesgos e Incidencias	16

Referencias	19

# Semana 2 al 6 de marzo

| ## Día 1: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 03/03/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | Sí | - Lectura de recursos - Análisis de factibilidad operacional - Análisis de factibilidad económica | - Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No | - Lectura de recursos - Análisis de factibilidad económica | - Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | No | - Lectura de recursos - Análisis de factibilidad técnica - Análisis de factibilidad económica - Llenado de plantilla | - Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lectura de recursos | - María Fernanda Barrón Álvarez - Leslie Miroslava Benítez Marín - Leonardo Merino Garfias | 8:00 | 8:20 | Completado |
| - Análisis de factibilidad operacional | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:20 | 9:00 | En proceso |
| - Análisis de factibilidad técnica | Leonardo Merino Garfias | 8:20 | 9:00 | En proceso |
| - Análisis de factibilidad económica (incluye llenado de plantilla) | - María Fernanda Barrón Álvarez - Leslie Miroslava Benítez Marín - Leonardo Merino Garfias | -- | -- | Pendiente |

### Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
| --- | --- | --- |
| Recibimiento de materiales para desarrollo de proyecto | Una entrega tardía de material podría retrasar todo el proyecto. | Comunicación constante con el cliente acerca de los tiempos. |

| ## Día 2: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 04/03/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 2 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | Sí | - Lectura de recursos - Análisis de factibilidad operacional - Análisis de factibilidad económica | - Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No | - Lectura de recursos - Análisis de factibilidad económica | - Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | No | - Lectura de recursos - Análisis de factibilidad técnica - Análisis de factibilidad económica - Llenado de plantilla | - Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Análisis de factibilidad operacional | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:00 | 8:30 | Completado |
| - Análisis de factibilidad técnica | Leonardo Merino Garfias | 8:00 | 8:30 | Completado |
| - Análisis de factibilidad económica (incluye llenado de plantilla) | - María Fernanda Barrón Álvarez - Leslie Miroslava Benítez Marín - Leonardo Merino Garfias | 8:30 | 9:00 | En proceso |

### Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
| --- | --- | --- |
| Riesgo: capacidad y voluntad del cliente a pagar servicios de servidor. | En caso de no aceptar el costo del despliegue, no se podría tener el proyecto en línea. | Comunicación constante con el cliente acerca de los tiempos. |

| ### Día 3: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 05/03/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 3 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | No | - Terminar bitácora - Subir trabajo y bitácora a aula virtual | -- |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No | Subir trabajo a aula virtual | -- |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | No | Subir trabajo a aula virtual | -- |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Realizar y entregar bitácora | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:00 | 9:00 | Completado |

# Semana 9 al 13 de marzo

| ## Día 1: Estimación de Recursos |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 10/03/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | Sí | - Realización de bitácora - Lectura de recursos - Análisis de recursos humanos | - Bitácora - Reporte de Estimación de Recursos |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No | - Lectura de recursos - Análisis de recursos de entorno | - Reporte de Estimación de Recursos |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | No | - Lectura de recursos - Análisis de recursos de software | - Reporte de Estimación de Recursos |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bitácora | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:00 | -- | Pendiente |
| - Lectura de recursos | - María Fernanda Barrón Álvarez - Leslie Miroslava Benítez Marín - Leonardo Merino Garfias | 8:00 | 8:15 | Completado |
| - Análisis de recursos humanos | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:15 | 9:00 | Completado |
| - Análisis de recursos de entorno | Leslie Miroslava Benítez Marín | 8:15 | 9:00 | Completado |
| - 3. Análisis de recursos de software | Leonardo Merino Garfias | 8:15 | 9:00 | Completado |

### Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
| --- | --- | --- |
| No se detectó ningún riesgo | -- | -- |

| ## Día 2: Estimación de Recursos |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 11/03/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 2 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | Sí | - Terminar bitácora (corrección de formato) - Subir trabajo y bitácora a aula virtual | Bitácora Reporte |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No | Subir trabajo a aula virtual | Reporte |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | No | Subir trabajo a aula virtual | Reporte |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bitácora | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:00 | 10:15 | Completado |
| - Análisis de recursos humanos | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:15 | 9:00 | Completado |
| - Análisis de recursos de entorno | Leslie Miroslava Benítez Marín | 8:15 | 9:00 | Completado |
| - Análisis de recursos de software | Leonardo Merino Garfias | 8:15 | 9:00 | Completado |

# Semana 30 de marzo a 1 de abril

Objetivo: definición de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

| ## Día 1: Definición de Requerimientos |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 01/04/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr 30 minutos |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | Sí | - Contacto con cliente para reafirmar expectativas. - Identificación de objetivos del portafolio web. - Coordinación del equipo y asignación de tareas. - Revisión y validación de los requerimientos funcionales. - Revisión y validación de los requerimientos no funcionales. | - Bitácora - Documento con requerimientos |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí | - Análisis de la interfaz de usuario del portafolio. - Identificación de elementos visuales y de interacción. - Definición de requerimientos relacionados con: - navegación - animaciones - visualización de proyectos - experiencia de usuario (UX/UI) - Propuesta de comportamiento responsivo. - Apoyo en la redacción de requerimientos funcionales. | - Documento con requerimientos |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | Sí | - Análisis de necesidades técnicas del sistema. - Identificación de requerimientos no funcionales: - rendimiento - seguridad - disponibilidad - Definición de aspectos de manejo de datos (contacto, formularios). - Evaluación de compatibilidad y estructura del sistema. - Apoyo en la redacción de requerimientos no funcionales. | - Documento con requerimientos |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitácora | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:30pm | 9:00pm | Completado |
| Comunicación con cliente | María Fernanda Barrón Álvarez | 10:00am | 10:30am | Completado |
| Análisis de requerimientos funciones | Leonardo Merino Garfias | 7:00pm | 8:20pm | Completado |
| Análisis de requerimientos no funcionales | Leslie Miroslava Benítez Marín | 7:00pm | 8:20pm | Completado |
| Revisión de requisitos | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:20pm | 8:30pm | Completado |
| Elaborar documento con requisistos | María Fernanda Barrón Álvarez Leslie Miroslava Benítez Marín Leonardo Merino Garfias | 7:00pm | 8:20pm | Completado |

### Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de renderizado en algunos archivos. | Alcance | Conocimiento de extensión y manejo de archivos que trabaja el cliente. |

# Semana del 4 de mayo al 8 de mayo

Objetivo: Definir matriz de responsabilidades.

| ## Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 08/05/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 3 hr y 20 min. |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | Sí | - Revisión de lineamientos del proyecto - Definición de roles - Análisis de paquetes de trabajo - Organizar tareas por sprint - Integrar referencias y formato del documento - Revisión general | - Bitácora - Documento con matriz de responsabilidades |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí | - Análisis de paquetes de trabajo - Definición de roles. - Matriz de responsabilidades | - Documento con matriz |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | Sí | - Revisión y ajustes finales a la matriz | - Documento con matriz |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de lineamientos del proyecto | María Fernanda Barrón Álvarez | 6:00pm | 6:20pm | Completado |
| Análisis de paquetes de trabajo del documento | María Fernanda Barrón Álvarez, Leslie Miroslava Benítez Marín, Leonardo Merino Garfias | 6:20pm | 7:00pm | Completado |
| Definición de roles RACI para cada integrante | María Fernanda Barrón Álvarez, Leslie Miroslava Benítez Marín, Leonardo Merino Garfias | 7:00pm | 8:00pm | Completado |
| Elaboración de tabla de matriz de responsabilidades | Leslie Miroslava Benítez Marín | 8:00pm | 8:50pm | Completado |
| Revisión y ajustes finales de la matriz | Leonardo Merino Garfias | 8:50pm | 9:15pm | Completado |

| ## Día 2: Elaboración del Gráfico de Gantt y Revisión del Documento |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 10/05/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 3 hr |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | Sí | - Organizar tareas por sprint - Integrar referencias y formato del documento - Revisión general | - Bitácora - Documento con matriz de responsabilidades y gráfico |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí | - Matriz de responsabilidades | - Documento con matriz |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | Sí | - Diagrama tipo Gantt | - Documento con matriz y gráfico |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organización de actividades por Sprint | María Fernanda Barrón Álvarez | 5:30pm | 6:10pm | Completado |
| Elaboración del cronograma tipo Gantt | Leonardo Merino Garfias | 6:10pm | 7:10pm | Completado |
| Distribución de carga de trabajo por integrante | Leslie Miroslava Benítez Marín | 7:10pm | 7:40pm | Completado |
| Integración de referencias y formato final | María Fernanda Barrón Álvarez | 7:40pm | 8:10pm | Completado |
| Revisión general y corrección de detalles | María Fernanda Barrón Álvarez, Leslie Miroslava Benítez Marín, Leonardo Merino Garfias | 8:10pm | 8:40pm | Completado |

### Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
| --- | --- | --- |
| Dificultad para asignar responsabilidades específicas entre integrantes | Alcance | Definir claramente los roles RACI y revisar cada paquete de trabajo en equipo |
| Retraso en la organización del cronograma | Tiempo | Dividir actividades por Sprint y asignar responsables específicos |
| Errores de formato en tablas y distribución del documento | Tiempo | Realizar revisión final conjunta antes de la entrega |
| Diferencias en interpretación de actividades del proyecto | Alcance | Validar criterios con base en el contenido del proyecto y lineamientos de clase |

# Semana del 11 de mayo al 15 de mayo

Objetivo: Comenzar documentación final.

| ## Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |  |
| Equipo No.: 6 | Fecha: 12/05/2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1 | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr |  |

### Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Fernanda Barrón Álvarez | Project Manager | Sí | - Adición de Resumen ejecutivo y Descripción del proyecto a la documentación final | - Documento final con puntos 1 y 2. |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí | - Análisis y modificación (de documentación) de stack para frontend | - Parte de documentación |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | Sí | - Análisis y modificación (de documentación) de stack para backend | - Parte de documentación |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificación de documentación final | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:10am | 9:00am | Completado |
| Análisis y modificación de stack para frontend | Leslie Miroslava Benítez Marín | 8:10am | 9:00am | Completado |
| Análisis y modificación de stack para backend | Leonardo Merino Garfias | 8:10am | 9:00am | Completado |

### Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
| --- | --- | --- |
| -- | -- | -- |

# Referencias

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill.